| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ Πληρ.: Κορδονούρης Γ. Τηλ:2623360841 | ΛΕΧΑΙΝΑ 05/08/2026 Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου |
| --- | --- |

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  :

«Προμήθεια εξοπλισμού για αντιμετώπιση πυρκαγιών του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης»

Έχοντας υπόψη:

α) Την αριθμ. 46/25 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης της επιτροπής αξιολόγησης».

β) Τις διατάξεις του άρθρου 221 (παρ.1ζ) & 206 (παρ 1β)  του Ν4412/16.

γ)Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14087/06-11-2025 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:25PROC017873439) Ανοικτής Διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάδειξη αναδόχου της εν λόγω προμήθειας

δ) Την αριθμ.19/26 (ΑΔΑΜ:26AWRD018530889) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης της προμήθειας στην «C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

ε) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3718/17-04-2026 Σύμβαση (ΑΔΑΜ:26SYMV018841779)μεταξύ της Δήμου Ανδραβίδας -Κυλλήνης και της Αναδόχου Εταιρείας για την εκτέλεση της προμήθειας του θέματος.

στ) Την από 30-07-2026 Αίτηση (αριθ. πρωτ. 8992/03-08-2026 εισερχόμενο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης) της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία «C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», για παράταση της ημερομηνίας λήξεως της παράδοσης εξοπλισμού κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 17-10-2025.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού  της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3718/17-04-2026 Σύμβασης (ΑΔΑΜ:26SYMV018841779) μεταξύ του Δήμου Ανδραβίδας -Κυλλήνης και της Εταιρείας «C I PARTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για αντιμετώπιση πυρκαγιών του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),

για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 17-10-2026.

ΟΠρόεδρος της Επιτροπής

Χασούρας Ιωάννης